Introdução e Governança de Qualidade

Este Plano de Testes de Aceite de Usuário (UAT) constitui a validação final e mandatória para a transição operacional do sistema MRO-PM na Digex Aircraft Maintenance. O foco central é a estabilidade absoluta da rotina de manutenção e a eliminação de latências operacionais.

Análise Estratégica e Blindagem Operacional

O UAT visa assegurar que o sistema atue como um ecossistema blindado contra falhas humanas. A centralização de dados no MRO-PM elimina a fragmentação de informações e protege a rentabilidade dos projetos através de controles sistêmicos rígidos, essenciais para a manutenção da licença operacional perante as autoridades regulatórias.

Análise "So What?": A concentração exclusiva no escopo de transição é vital para assegurar que a operação principal da Digex não sofra interrupções. Embora o fluxo comercial/financeiro de Over & Above (O&A) tenha sido removido desta primeira fase de testes, a funcionalidade técnica de Cartões de Serviço Não Rotineiros (NRCs) permanece como o alicerce do "Motor de CAP". Esta estratégia protege a linha de produção, permitindo que a equipe foque na precisão do planejamento e na execução técnica antes da introdução da complexidade tarifária. O sucesso deste plano depende da validação rigorosa dos fluxos de programação que regem a aeronavegabilidade e a cadência do hangar.

Setor: Programação & Planejamento

A centralização do planejamento no MRO-PM é o pilar para a redução do Ground Time. O sistema deve garantir a integridade da EAP desde a importação até o controle fino de sub-tarefas.

- Key Users: Danilo Chagas e Bruno Azevedo.

- Objetivos de Teste: Validar a migração de dados, a sincronização com o banco P6 e a integridade da hierarquia de 4 níveis.

Casos de Teste - Planejamento

| ID | Funcionalidade | Ação do Usuário | Resultado Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-01 | Importador P6 | Upload de arquivo .XER/.XML e mapeamento de colunas. | Leitura integral; o sistema deve popular a tabela mro_tasks sem perda de atributos técnicos. | [ ] Pass [ ] Fail |
| PL-02 | EAP/Gantt de 4 níveis | Criar e manipular estrutura Projeto > Fase > Tarefa > Sub-tarefa. | O Gantt deve refletir dependências (FS, SS) e atualizar o "Avanço Físico" ponderado automaticamente. | [ ] Pass [ ] Fail |
| PL-03 | Liberação de Tarefas | Validar liberação de JIC com recursos sinalizados em verde (HH e materiais disponíveis). | A JIC deve assumir o status executável e tornar-se visível no painel de despacho da supervisão. | [ ] Pass [ ] Fail |

Camada "So What?": A automação da EAP e o uso de templates baseados em dados estatísticos reais permitem uma previsibilidade financeira acurada, evitando desvios de orçamento (Overrun) antes do início da execução física.

Bloco de Assinatura - Planejamento

- Responsáveis: Danilo Chagas / Bruno Azevedo

- Data: __________

- Aprovação: [ ] Sim [ ] Não

- Assinatura: _________________________________________________

Setor: Manutenção & Supervisão

A digitalização do chão de fábrica visa a soberania do dado técnico e a eliminação do papel, focando na precisão do apontamento de HH.

- Key Users: Gabriela Santos e Clodoaldo Ribeiro.

- Objetivos de Teste: Validar o controle de produtividade e travas de workflow (Gated Process).

Casos de Teste - Manutenção

| ID | Funcionalidade | Ação do Usuário | Resultado Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MN-01 | Delegação de Tarefas | Delegar tarefas no Painel do Supervisor usando filtros por vaga e especialidade técnica. | O sistema deve filtrar apenas mecânicos com as competências (Skills) requeridas para a tarefa. | [ ] Pass [ ] Fail |
| MN-02 | Timesheet Multi-Mecânico | Iniciar Clock-in simultâneo de 3 técnicos na mesma JIC. | Registro individualizado na tabela de apontamentos, associando HH a cada CHT. | [ ] Pass [ ] Fail |
| MN-03 | Regra do Último Clock-out | Simular fim de turno sem encerramento manual da tarefa. | O sistema deve encerrar o tempo produtivo da tarefa no timestamp do último técnico a deslogar. | [ ] Pass [ ] Fail |
| MN-04 | Não Rotinas | Abertura de Não-Rotina (NRC) via tablet pelo mecânico no status 'DRAFT'. | A NRC deve ser criada com registros fotográficos e enviada para a fila de revisão (Programação ou Engenharia). | [ ] Pass [ ] Fail |

Camada "So What?": A precisão milimétrica no apontamento de horas garante transparência absoluta para o cliente final e protege a margem bruta da Digex contra ineficiências não registradas.

Bloco de Assinatura - Manutenção

- Responsáveis: Gabriela Santos / Clodoaldo Ribeiro

- Data: ____________

- Aprovação: [ ] Sim [ ] Não

- Assinatura: _________________________________________________

Setor: Ferramentaria

O controle de ferramentaria é crítico para a segurança de voo. O sistema deve atuar como barreira física para ferramentas não conformes.

- Key User: Nicolas Minami.

- Objetivos de Teste: Validar rastreabilidade total e conformidade de calibração.

Casos de Teste - Ferramentaria

| ID | Funcionalidade | Ação do Usuário | Resultado Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Bipagem Cega (Barcode) | Realizar checkout de ferramenta via bipagem sem consulta de saldo. | Registro instantâneo de custódia vinculado ao técnico; aplicação de LPAD no barcode. | [ ] Pass [ ] Fail |
| FR-02 | Travas de Calibração | Tentar emprestar ferramenta com data de calibração < Data Atual. | Erro de Sistema: "Ação Bloqueada: Ferramenta com calibração vencida em [Data]". Impede a conclusão do checkout. | [ ] Pass [ ] Fail |
| FR-03 | Bloqueio de Fechamento JIC | Tentar encerrar JIC com ferramenta ainda em custódia (sem check-in). | Travamento do workflow da JIC; o status não pode progredir para "Inspeção" sem a devolução física. | [ ] Pass [ ] Fail |

Camada "So What?": As travas de check-in pendente mitigam diretamente o risco de FOD (Foreign Object Damage), garantindo que nenhum objeto seja esquecido na aeronave e protegendo a Digex em auditorias da ANAC.

Bloco de Assinatura - Ferramentaria

- Responsável: Nicolas Minami

- Data: ___________

- Aprovação: [ ] Sim [ ] Não

- Assinatura: _________________________________________________

Setor: Provedoria & Estoque de Materiais

A estratégia de importação posicional via planilha control_import_empenhos é o mecanismo de contingência para simular o estoque real na ausência de API ativa.

- Key Users: Nicolas Minami, Alison Cordeiro, Letícia Maria Gomes.

- Objetivos de Teste: Validar o processamento do arquivo Excel, validar que o sistema emite alerta de bloqueio e impede a liberação de tarefas onde committed_qty (Coluna Q) seja igual a zero.

Importação Posicional de Empenhos

- Validar o processamento do arquivo Excel conforme o mapeamento técnico obrigatório:

| Coluna | Campo do Sistema | Descrição do Requisito |
| --- | --- | --- |
| A | Task Code | Vinculação obrigatória com a EAP (mro_tasks). |
| J | Product Code | Código único do insumo. |
| K | Material Source | Origem (Estoque Interno ou Compra Externa). |
| L | Part Number | Identificação técnica conforme manual. |
| M | Descrição | Descrição completa do material para conferência. |
| O | Qty Planejada | Quantidade total prevista na JIC/NRC. |
| Q | Qty Empenhada | Saldo físico disponível (committed_qty). |
| S | Almoxarifado | Localização física da retirada. |
| AH | Custo Unitário | Valor base para inteligência financeira. |

Casos de Teste – Provedoria & Estoque

| ID | Funcionalidade | Ação do Usuário | Resultado Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-01 | Importação Materiais | Validar o processamento do arquivo Excel conforme o mapeamento técnico obrigatório | O sistema deve importar o excel e alimentar os campos corretamente nas tarefas. | [ ] Pass [ ] Fail |
| CM-02 | Liberação JIC | Solicitar liberação de JIC onde o saldo físico no Protheus é insuficiente. | O Gated Process deve impedir a liberação lógica da JIC e emitir alerta de erro de saldo no ERP. | [ ] Pass [ ] Fail |

Camada "So What?": Este rigor na importação evita o risco de insumos "fantasiados". A fidelidade entre o empenho do ERP e o sistema MRO é o que previne paradas críticas na linha de produção por falta de materiais.

Bloco de Assinatura – Provedoria & Compras

- Responsáveis: Nicolas Minami / Alison Cordeiro / Letícia Maria Gomes

- Data: __________

- Aprovação: [ ] Sim [ ] Não

- Assinatura: _________________________________________________

Setor: Engenharia

A Engenharia detém a autoridade técnica para validar discrepâncias e garantir a aeronavegabilidade continuada.

- Key Users: Volnei Mello, Robson Siqueira e Anderson Gonçalves.

- Objetivos de Teste: Validar fluxo de NRC.

Casos de Teste - Engenharia

| ID | Funcionalidade | Ação do Usuário | Resultado Esperado | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EG-01 | Fluxo de NR | Revisar técnica de NRC em status 'DRAFT' enviada pelo campo. | Interface deve permitir aprovação/rejeição com campo obrigatório para fundamentação técnica. | [ ] Pass [ ] Fail |

Camada "So What?": A revisão técnica centralizada minimiza o retrabalho e assegura que todas as substituições de materiais e reparos de discrepâncias estejam em total conformidade normativa.

Bloco de Assinatura - Engenharia

- Responsáveis: Volnei Mello / Robson Siqueira / Anderson Gonçalves

- Data: __________

- Aprovação: [ ] Sim [ ] Não

- Assinatura: _________________________________________________

Termo de Encerramento e Aceite Final (UAT)

Considerando a execução sistemática dos casos de teste acima descritos e a validação técnica dos Key Users de cada setor, declaramos que o sistema MRO-PM está apto para operação em ambiente de produção. O sistema demonstra robustez nos controles regulatórios da ANAC Resolução 458 e plena capacidade de substituir o legado Primavera P6.

Data Final do Go-Live: ___________

Observações e Ressalvas

(Espaço para registro de ajustes não impeditivos identificados durante o ciclo de testes).

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Assinatura da Contratante (Digex Aircraft Maintenance):

_________________________________________________

Assinatura da Contratada (Eleven Consultoria):

_________________________________________________